cÖKí mvims‡¶c

1|
 cÖK‡íi bvg
t
Òbiwms`x †Rjvi AšÍf~©³ AvwoqvjLvu b`x, nvwo‡`vqv b`x, eªþcyÎ b`, cvnvwoqv 
b`x, ‡gNbv kvLv b`x I cyivZb eªþcyÎ kvLv b` cybtLbb cÖKíÓ kxl©K cÖKí|
2|
(K) gš¿Yvjq
t
cvwb m¤ú` gš¿Yvjq|


(L) ms¯’v
t
evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev)|

3| 
cÖK‡íi cUf~wg
t
XvKv ‡_‡K cÖvq 57 wK‡jvwgUvi DËi-c~e© w`‡K XvKv-wm‡jU gnvmo‡K `ycv‡k biwms`x †Rjv Aew¯’Z| cÖKí GjvKvi †gvU AvqZb 1563.33 eM© wK‡jvwgUvi| G †Rjv evsjv‡`‡ki ga¨ c~e©vs‡k Aew¯’Z| G ‡Rjv DË‡i wK‡kviMÄ, c~‡e© eªvþYevwoqv, `wÿ‡Y bvivqYMÄ Ges cwð‡g MvRxcyi †Rjv Aew¯’Z| biwms`x m`i, wkecyi, g‡bvni`x, †ejv‡ev, ivqcyi I cjvk G 6wU Dc‡Rjv wb‡q biwms`x †Rjv MwVZ| †Rjvi `ycv‡k †gNbv I kxZjÿ¨v b`x mviv eQi bve¨Zv weivR Ki‡jI Ab¨vb¨ b`xmg~‡ni Zj‡`k fivU n‡q hvIqvq b`xi bve¨Zv A‡bKUvB n«vm †c‡q‡Q| eZ©gvb †cÖÿvc‡U biwms`x †Rjvq Aew¯’Z fivU n‡q hvIqv b`xmg~n Lbb Ki‡j †mP e¨e¯’vi Dbœqb, wb®‹vkb e¨e¯’v Dbœqb, K…wl Drcv`b, grm¨ m¤ú` Dbœqb Z_v b`x c‡_ mwVK bve¨Zv wd‡i Avm‡e| biwms`x †Rjvi AšÍf~©³ b`xmg~‡ni bve¨Zv e„w×, cvwb avib ÿgZv e„w×, Rjve×Zv `~ixKiY Ges eb¨vi fv½b n‡Z iÿvc~e©K †bŠ-PjvPj, Pvlvev`, cvwbi ¸YMZ gvb Dbœqb, cÖvYx m¤ú` I Rb¯^v¯’¨ iÿvmn cwi‡ekMZ I A_©‰bwZK AMÖMwZ AR©‡bi j‡ÿ¨ DwjøwLZ mgwš^Z cÖKíwU MÖnY Kiv n‡q‡Q|

4|
cÖK‡íi D‡Ïk¨
t

· b`x Zxi cÖwZiÿvg~jK Kv‡Ri gva¨‡g cÖKí GjvKvq b`x fv½b cÖwZ‡iva Ges eb¨v n‡Z cÖwZiÿvi ms¯’vb Kiv|

· cybtLb†bi gva¨‡g Avwoqvj Lvu b`x, nvwo‡`vqv b`x, eªþcyÎ b` (biwms`xi Ask), cvnvwoqv b`x, †gNbv kvLv b`x, cyivZb eªþcyÎ kvLv b` Ges eªþcyÎ b` (bvivqYM‡Äi Ask) b`xmg~‡ni †bŠ-PjvP‡ji my‡hvM-myweav ms¯’vb Kiv|

· cÖKíwU biwms`x I bvivqYMÄ †Rjvi we¯ÍxY© GjvKvq †UKmB Av_©-mvgvwRK AMÖMwZ Ges cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvq ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb Ki‡e| 

· cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j AvbygvwbK 127,171 jÿ UvKvi m¤ú` iÿv cv‡e| GQvov cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j cÖKí GjvKvi K…wl Drcv`b 185.60% e„w× cv‡e, hv eZ©gv‡b 102.19%| 
· Rbmvavi‡Yi mvgvwRK-A_©‰bwZK Ae¯’vi Dbœq‡bi gva¨‡g †UKmB I AskMÖnYg~jK A_©‰bwZK AMÖMwZ wbwðZ Kiv Ges GjvKvi Awaevmx‡`i Avq e„w× Kiv, Kg©ms¯’vb m„wó Kiv I RxebhvÎvi gvb Dbœqb Kiv|

· wj½ mgZv AR©b Kiv Ges bvix I gwnjv‡`i ÿgZvqb wbwðZ Kiv|

5|
cÖKí GjvKv
t
	wbe©vPbx GjvKv
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv

	199 biwms`x-1
	XvKv
	biwms`x
	biwms`x m`i

	200 biwms`x-2
	XvKv
	biwms`x
	cjvk

	201 biwms`x-3
	XvKv
	biwms`x
	wkecyi

	202 biwms`x-4
	XvKv
	biwms`x
	g‡bvni`x I ‡ejv‡ev

	203 biwms`x-5
	XvKv
	biwms`x
	ivqcyiv


6|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q

jÿ UvKvq

	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j
	11 RyjvB, 2017 wLªt|
	50028.18
	-
	50028.18


7|
cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj t

	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j
	Rvbyqvix, 2017
	Ryb, 2021


8|
cÖK‡íi cÖavb A½mg~n                                           
jÿ UvKvq

	µt bs
	AeKvVv‡gvi weeiY
	cwigvY/msL¨v
	e¨q

(jÿ UvKvq)

	1.
	b`x Lbb
	231.800 wKtwgt
	26603.08

	2.
	‡XD‡qi AvNvZ n‡Z b`x Zxi iÿv
	22.204 wKtwgt
	18704.58

	3.
	b`x Zxi cÖwZiÿvg~jK KvR
	1.150 wKtwgt
	2484.47

	4.
	we`¨gvb weªR Foundation kw³kvjxKiY KvR
	85 wU
	1894.55

	‡gvU =
	49686.68


9|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t

jÿ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	 †gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	Ryb, 2018
	7500.00
	-
	7500.00
	5.20

	Rvbyqvwi, 2019
	12500.00
	-
	12500.00
	38.00

	AMÖMwZ
	5000.00
	
	5000.00
	32.80


10|
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eQi Iqvix cÖ¯ÍvweZ eivÏ I cÖvß eivÏ t




     †KvwU UvKvq

	A_© eQi
	wWwcwc Abyhvqx
	cÖvß eivÏ

	2016-2017
	25.6993
	-

	2017-2018
	163.5318
	75.00

	2018-2019
	158.2892
	100.00

	2019-2020
	115.9116
	-

	2020-2021
	36.8499
	-

	‡gvU
	1125.60
	175.00


11|
cÖKí ev¯Íevq‡bi mgm¨v t

· biwms`x †Rjvi b`-b`xmg~n eûw`b hver Lbb bv nIqvi d‡j b`xmg~‡ni bve¨Zv n«vm †c‡q‡Q Ges MwZc_ cwieZ©b n‡q‡Q weavq b`xi mxgvbv wbav©i‡Y mgm¨v n‡”Q| cÖK‡íi AvIZvq b`xi bve¨Zv iÿv‡_© b`x Lbb KvR Pjgvb i‡q‡Q|
· AvwoqvjLvu b`x Lb‡bi wel‡q evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© Ges weAvBWweøDwUG-Gi g‡a¨ ‰ØZZv Av‡Q| AvšÍtgš¿Yvjq Av‡jvPbvi gva¨‡g welqwU mgvavb Kiv cÖ‡qvRb|

12|
m¤¢ve¨ mgvavb t 

· cvmg KZ…©K MwVZ Uv¯‹‡dv‡m©i gva¨‡g A_v©r ¯’vbxq RbcÖwZwbwa, †Rjv cÖkvmb, evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW©, evsjv‡`k ‡mbvevwnbx Ges ¯’vbxq Rbmvavi‡Yi mswkøóZvq b`xi mxgvbv wba©vi‡Yi gva¨‡g b`-b`xmg~‡ni Lbb KvR ev¯Íevqb Kiv n‡”Q|

· AvwoqvjLvu b`x Lb‡bi wel‡q evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© Ges weAvBWweøDwUG-Gi g‡a¨ ˆØZZv i‡q‡Q, hv AvšÍtgš¿Yvjq mfvi gva¨‡g welqwU mgvavb Kiv †h‡Z cv‡i|

[image: image1.jpg]L"'".d y Base Map of Narsingdi District
® District HQ

= Thana HQ
#*“_~ International Boundary Railway
District Boundary Roads

.. Thana Boundary —— National Highway

_ Union Boundary ~—— Regional Highway
Projection : Bangladesh Transverse Mercator
N Riverkhal Zila Road
il
RA Major Rver Upazila Road =
P G150, PR YEAR 2017 it Wk 1. o017





Project  Map
[image: image2.png]



26
6-39 Òbiwms`x †Rjvi AšÍf~©³ AvwoqvjLvu b`x, nvwo‡`vqv b`x, eªþcyÎ b`, cvnvwoqv b`x, ‡gNbv kvLv b`x I cyivZb eªþcyÎ kvLv b` cybtLbb cÖKíÓ kxl©K cÖKí|
25
6-39 Òbiwms`x †Rjvi AšÍf~©³ AvwoqvjLvu b`x, nvwo‡`vqv b`x, eªþcyÎ b`, cvnvwoqv b`x, ‡gNbv kvLv b`x I cyivZb eªþcyÎ kvLv b` cybtLbb cÖKíÓ kxl©K cÖKí|

