cÖKí mvims‡ÿc

1|  cÖK‡íi bvg         t ÒKzwgjøv †Rjvi cyivZb WvKvwZqv - bZyb WvKvwZqv b`x ‡mP I wb®‹vkb cÖKíÓ 
2|
(K) gš¿Yvjq
t cvwb m¤ú` gš¿Yvjq


(L) ms¯’v
t evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev)

3|
cÖK‡íi cUf~wg
t


Kzwgjøv †Rjvi ‡PŠÏMÖvg Dc‡Rjvaxb KvwkbM‡ii wbKU fviZ n‡Z AvMZ KvKuox b`x `yB fv‡M wef³ n‡q GKwU b~Zb WvKvwZqv bv‡g Puv`cy‡i †gNbv b`xi mv‡_ Ges AciwU cyivZb WvKvwZqv bv‡g Kzwgjøv †Rjvi †PŠÏMÖvg I jv½j‡KvU Dc‡Rjvi ga¨ w`‡q cÖevwnZ n‡q †dbx †Rjvq †QvU †dbx b`xi mv‡_ wgwjZ n‡q †bvqvLvjx †Rjvi gyQvcyi †i¸‡jU‡ii gva¨‡g e‡½vcmvM‡i cwZZ n‡q‡Q| `xN© w`b b`xwU Ges Gi msjNœ K‡qKwU Lvj cybtLbb bv Kivi d‡j cwj c‡o cÖvq fivU n‡q wM‡q‡Q| d‡j GKw`‡K †hgb ï®‹ †gŠmy‡g K…wl Kv‡R †m‡Pi cvwb cvIqv hvq bv Ab¨w`‡K mgvb¨ e„wó n‡jB wb®‹vkb mwVKfv‡e bv nIqvi Kvi‡Y DVwZ dmj Wy‡e ¶wZMÖ¯’ nq Ges Av‡k-cv‡ki GjvKvq Rjve×Zvi m„wó nq| cyivZb WvKvwZqv b`xi wKwg.5.700 n‡Z wKwg. 20.200 ch©šÍ  =14.500 wKwg., byZb WvKvwZqv b`xi wKwg.11.000 n‡Z wKwg.23.200 ch©šÍ =12.200 wKwg. KvuKwo b`xi wKwg. 5.150 n‡Z wKwg. 12.450 ch©šÍ = 7.300 wKwg., Ges G b`x¸‡jvi ZrmsjMœ GjvKv I b`x¸‡jvi mv‡_ ms‡hvMKvix K‡qKwU Lvj c~btLbb n‡j cÖvq 30000 †nt GjvKvi cvwb wb®‹vkb n‡e, b`x I Lvj¸‡jv‡Z cvwbi aviY ÿgZv e„w× cv‡e  Ges cÖvq 24500 †nt GjvKvi dmwj Rwg fy-cwi¯’  cvwb e¨envi K‡i †mP myweavi AvIZvq Avm‡e| cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j ï¯‹ †gŠmy‡g b`x-Lv‡ji cvwb †mP Kv‡h© e¨e&nv‡ii gva¨‡g AwZwi³ dmj Drcv`b m¤¢e n‡e I grm¨ Drcv`‡b DbœwZ mvwaZ n‡e Ges el©v †k‡l `ªyZ cvwb wb®‹vkb n‡e d‡j D³ GjvKvq cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿv cv‡e| 

4|  cÖK‡íi D‡Ïk¨
t

· cyivZb WvKvwZqv - bZyb WvKvwZqv b`xi Af¨šÍ‡i we`¨gvb Lvj mgyn c~btLb‡bi gva¨‡g cvwb wb®‹vkb K‡i Rjve×Zv `~i Kiv Ges Abvev`x Rwg¸‡jv Avev`‡hvM¨ Kiv| cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j AvbygvwbK evrmwiK 3396.00 jÿ UvKvi dmj Drcv`b e„w× cv‡e;

· cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j AvbygvwbK evrmwiK 78,200 †gwUªK Ub †_‡K 96,715 †gwUªK Ub ch©šÍ dmj Drcv`b DbœxZ n‡e| 

· fivU n‡q hvIqv b`x c~b:Lbb/‡WªwRs Gi gva¨‡g `ªæZ cvwb wb®‹vkb e¨e¯’vi Dbœqb Kiv, †bŠ PjvPj myweav m„wó Kivi gv‡a¨‡g e¨em¨v evwY‡R¨i cÖmvi NUv‡bv, grm¨ Drcv`b e„w× Kiv, RbM‡Yi Av_©-mvgvwRK Dbœqb mn cwi‡e‡ki fvimvg¨ c~biæ¾xweZ Kiv;

· cyivZb WvKvwZqv - bZyb WvKvwZqv b`x n‡Z ms‡hvM Lvj mgy‡ni gva¨‡g wgVv cvwb cÖK‡íi wfZ‡i cÖ‡ek Kiv‡bv Ges dmjx Rwg‡Z †mP cÖ`v‡bi gva¨‡g AwaK dmj Drcv`b Ges M„n¯’vjx Kv‡R e¨envi Kiv;

· b`x/Lvj mgyn c~btLb‡bi gva¨‡g ‡mP‡hvM¨ cvwbi gRy` e„w× cv‡e|d‡j gvwUi Av`ª©Zvmn f~Mf©¯’, cvwbi ¯Íi wiPvR© nIqvi m¤¢vebv evo‡e|

· GjvKvi myweav‡fvMx‡`i mgš^‡q cvwb e¨e¯’vcbv msMVb MV‡bi gva¨‡g cÖK‡í †UKmB e¨e¯’vcbv M‡o †Zvjv|

5|
cÖKí GjvKv
t 

	wbe©vPbx GjvKv
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv
	gšÍe¨

	257- Kzwgjøv-9
	PUªMÖvg
	Kzwgjøv
	jvKmvg
	b`x I Lvj cybtLbb 37.76 wKtwgt

	258- Kzwgjøv-10
	PUªMÖvg
	Kzwgjøv
	m`i `wÿb

jv½j‡KvU
	b`x I Lvj cybtLbb 45.90 wKtwgt

b`x I Lvj cybtLbb – 23.32 wKtwgt

	259- Kzwgjøv-11
	PUªMÖvg
	Kzwgjøv
	‡PŠÏMÖvg
	b`x I Lvj cybtLbb -25.885wKtwgt


6|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q t

jÿ UvKvq

	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j
	30-12-2017
	4989.46  
	-
	4989.46  


7|
cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj t


	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j
	A‡±vei 2017
	Ryb, 2020


8|
cÖK‡íi cÖavb A½mg~n t

jÿ UvKvq

	µwgK
	cÖavb A½mg~n (wWwcwc Abyhvqx)
	cwigvb
	cÖv°wjZ e¨q

	1|
	Awdm feb c~btwbg©vY 
	1wU
	250.00

	2|
	b`x/Lvj cybtLbb - 7wU 
	94.96 wK:wg:
	3187.74

	3|
	Lvj cybtLbb - 9wU Gj wm Gm Øviv 
	27.045 wK:wg:
	937.55

	4|
	euva cybivK…wZKib KvR 
	6.00 wK:wg:
	108.61

	5|
	cÖwZiÿvg~jK KvR  
	0.360 wK:wg:
	231.47

	6|
	 WzešÍ euva wbg©vY KvR 
	4.50 wK:wg:
	131.59

	7|
	‡gvUihvb µq
	1wU
	47.00

	8|
	Rwic KvR
	‡_vK
	10.00

	9|
	Ab¨vb¨
	‡_vK
	85.50

	
	‡gvU
	
	4989.46


09|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t 

jÿ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	 †gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	Ryb, 2018
	46.08
	-
	46.08
	1.00

	Rvbyqvwi, 2019
	246.08
	-
	246.08
	13.00

	AMÖMwZ
	 200.00
	   0.00
	 200.00
	  12.00 


10|
eQi Iqvix eivÏ I cÖvwß t

jÿ UvKvq

	A_© eQi
	2q ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx
	cÖvß eivÏ

	2017-18
	46.09
	46.09

	2018-19
	2084.07
	1200.00

	‡gvU
	2130.16
	1246.09


11|
ev¯Íevqb mgm¨v t


12|
m¤¢ve¨ mgvavb t


66
16-106 Kzwgjøv †Rjvi cyivZb WvKvwZqv - bZyb WvKvwZqv b`x ‡mP I wb®‹vkb cÖKí
65
16-106 Kzwgjøv †Rjvi cyivZb WvKvwZqv - bZyb WvKvwZqv b`x ‡mP I wb®‹vkb cÖKí

