cÖKí mvims‡¶c

1|
cÖK‡íi bvg
t PÆMÖvg †Rjvi m›Øxc Dc‡Rjvi †cvìvi bs- 72 Gi fv½Y cÖeY GjvKvq †¯¬vc cÖwZi¶v

  Kv‡Ri gva¨‡g cybe©vmb
2|
(K) gš¿Yvjq
t cvwb m¤ú` gš¿Yvjq


(L) ms¯’v

t evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev)

3| 
cÖK‡íi cUf~wg
t 

1964 Bs mv‡j IECO KZ©…K cÖYxZ gvóvi cøvb Abymv‡i PÆMÖvg †Rjvi m›Øxc Dc‡Rjvi 1800 †n±i GjvKv‡K e‡½vcmvM‡ii †Rvqv‡ii cøveb †_‡K i¶v, jeYv³ cvwbi cÖ‡ek †iva, mvgyw`ªK So-R‡jv”Q¡vm †_‡K ¯’vbxq RbM‡Yi Rvbgvj I mnvq-m¤cwË i¶vmn Rjve×Zv `~ixKi‡Yi gva¨‡g AwaK dmj Drcv`b K‡i RbM‡Yi Av_©mvgvwRK Ae¯’vi DbœwZi Rb¨ †cvìvi bs-72 cÖKí ev¯Íevqb Kiv nq| cÖK‡íi AvIZvq eb¨v wbqš¿Y evua I †Wª‡bR AeKvVv‡gv wbg©vY Kiv nq|
`xN©w`b e¨envi I mvgyw`ªK So-R‡jv”Q¡vm cÖwZwbqZ AvNv‡Z ¶wZMÖ¯’ eb¨v wbqš¿Y evu‡ai cybe©vmb I †givgZ, SzuwKc~Y© ¯’v‡b evu‡ai †¯¬vc cÖwZi¶vmn `~ixKiY K‡i cÖKíwU‡K Kvh©¶g K‡i †Zvjvi Rb¨ G cÖKí cÖbqY Kiv n‡q‡Q| cÖKí †_‡K cÖZ¨vwkZ mydj cÖvwßi Rb¨ wbwg©Z AeKvVv‡gvmg~‡ni cybe©vmb AZ¨šÍ Riæix| 

4|
cÖK‡íi D‡Ïk¨ 
t 

· †cvìvi bs-72 Gi we`¨gvb AeKvVv‡gv mg~n †givgZ I cybe©vm‡bi gva¨‡g eb¨v So-R‡jv”Q¡vm I jebv³Zv cÖwZ‡iva Ges cÖvK…wZK `y‡h©vM †gvKv‡ejv Kib| 
· 1800 †n±i cÖKí GjvKvi Ae¨nZ mydj cÖvwß wbwðZ Kiv|
· N~wY©So, R‡jv”Q¡vm I Rjve×Zv `~ixKi‡Yi gva¨‡g Rvb¥v‡ji wbivcËv cÖavbmn Av_©mvgvwRK Ae¯’vi †UKmB Dbœqb Kiv|

5|
cÖKí GjvKv 
t

	wbe©vwPZ GjvKv
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv

	
	PÆMÖvg
	PÆMÖvg
	m›Øxc


6|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q t

j¶ UvKvq

	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j
	13-09-2017
	19704.35
	-
	19704.35


7|
cÖK‡íi ev¯—evqbKvj t

	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j
	RyjvBÕ 2017
	Ryb, 2020


8|
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx cÖavb A½mg~n t

j¶ UvKvq
	cÖavb A½mg~n (wWwcwc Abyhvqx)
	cwigvb
	cÖv°wjZ e¨q

	‡c‡Uªvj I jyweª‡K›U 
	†_vK
	4.00

	wcÖw›Us GÛ cvewj‡Kkb
	†_vK
	3.00

	Awdm †÷kbvix
	†_vK
	2.00

	wewfbœ KwgwUi m¤§vbx
	†_vK
	5.00

	ga¨eZ©x g~j¨vqb
	†_vK
	7.00

	‡gvUi mvBKj - 2wU
	2wU
	2.50

	Kw¤úDUvi µq 
(†jRvi wcÖ›Uvi, ¯‹¨bvi mn- 2wU)
	2wU
	1.60

	ebvqb
	†_vK
	50.00

	evua cybivK…wZKib (62980.50 wKtwgt)
	1.200 wKtwgt
	111.25

	evu‡ai Xvj msi¶Y
	9.80 wKtwgt
	19418.00

	Ab¨vb¨
	-
	100.00

	‡gvU
	
	19704.35


9|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t

j¶ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	 †gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	Ryb, 2018
	2.50
	-
	2.50
	0.02 

	Rvbyqvwi, 2019
	102.50
	
	102.50
	3.02 

	AMÖMwZ
	100.00
	
	100.00
	3.00


10|
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eQi Iqvix eivÏ I cÖvß eivÏ t                                                    j¶ UvKvq
	A_© eQi
	wWwcwc Abyhvqx 
	cÖvß eivÏ

	2017-18
	6554.18
	5.00

	2018-19
	6550.09
	4000.00

	2019-20
	6600.08
	                    -

	‡gvU
	19704.35
	4005.00


11|
cÖKí ev¯Íevq‡bi mgm¨v t
m›Øxc e‡½vávM‡ii Af¨šÍ‡i wew”Qbœ Øxc Dc‡Rjv| Lvivc I DËvj AvfvIqvi Kvi‡Y eQ‡ii †ewkifvM mgqB gvjvgvj I wbg©vYmvgMÖx Avbv †bIqv Kiv hvq bv| d‡j Kv‡Ri AMÖMwZ e¨vnZ n‡”Q| Avevi GKvwaK †jvwWs I Avb‡jvwWs Gi Kvi‡Y KvRwU mgqmv†c¶ I e¨qeûj| cÖvK…wZK `y‡h©vM Kv‡Ri Kg AMÖMwZi Ab¨Zg KviY|

12|
m¤¢ve¨ mgvavb t 

¯’vbxq RbMY, RbcÖwZwbwa cÖkvmb I Kv‡R wb‡qvwRZ wVKv`vie„‡›`i mgwš^Z cÖ‡Póvi gva¨‡g Kv‡Ri AMÖMwZ e„w× Kiv m¤¢e n‡e|

[image: image1.jpg]BANGLADESH

,'n,«cx“
k00 .
o ¥
¢ RANGPUR «RON9UT:
O o

i

Notons Gt
DisinCas
P





[image: image2.jpg]o
Sitakund

Proposed Project:

Previous approved: -

{Polder-72/(Sandwip)|

201 clGopgic)
[ =0elCl20BICNE SIjAstaum)
imagelCl20 16D aClobes

mN elev Sm




[image: image3.jpg]Shes e
w0, ‘,z 0

.

'\_;._-ﬂ‘“ 4

e

e A Y





130
30-52 PÆMÖvg †Rjvi m›Øxc Dc‡Rjvi †cvìvi bs- 72 Gi fv½Y cÖeY GjvKvq †¯¬vc cÖwZi¶v Kv‡Ri gva¨‡g cybe©vmb
129
30-52 PÆMÖvg †Rjvi m›Øxc Dc‡Rjvi †cvìvi bs- 72 Gi fv½Y cÖeY GjvKvq †¯¬vc cÖwZi¶v Kv‡Ri gva¨‡g cybe©vmb

