cÖKí mvims‡ÿc
1|
cÖK‡íi bvg
t
Avwoqvj Lvu b`xi fvsMb n‡Z nvRx kwiqZDjøvn †mZz msjMœ XvKv-gvIqv-fvsMv-Lyjbv RvZxq gnvmoK i¶v cÖKí|
2|
(K) gš¿Yvjq
t
cvwb m¤ú` gš¿Yvjq


(L) ms¯’v
t
evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev)

3| cÖK‡íi cUf~wg
t 

eZ©gvb miKvi AMÖvwaKvi wfwË‡Z cÙv †mZz wbg©vY K‡i‡Q| cÙv †mZzi G‡cÖvP †iv‡W gv`vixcyi †Rjvi wkePi Dc‡Rjvq Aew¯’Z AZ¨všÍ ¸iæZ¡c–Y© nvRx kixqvZDjøvn eªxR, eªx‡Ri MvBW evua Ges ZrmsjMœ GjvKv b`x fvO‡bi nvZ †_‡K i¶v Kiv cÖ¯ÍvweZ cÖK‡íi g–j D‡Ïk¨| nvRx kixqvZDjøvn ‡mZzi DRv‡b Avwoqvj Lvu b`xi Wvb Zx‡i weMZ 2004-05 A_© eQ‡i moK I Rbc` wefvM KZ…©K 1605.00 wgUvi b`x Zxi msi¶Y KvR ev¯Íevqb Kiv nq| 2007 mv‡ji eb¨vq D³ Kv‡Ri 4(Pvi) wU As‡k fvOb KewjZ n‡q 709.00 wgUvi Ask b`x M‡f© wejxb n‡q hvq, hv cieZ©x‡Z cvwb Dbœqb †evW© KZ…©K EDDRP-2007 cÖK‡íi AvIZvq 2009-10 A_© erm‡i †givgZ Kiv nq| 

b`xi gi‡dvjwRK¨vj cwieZ©‡bi d‡j 2011 mvj n‡Z ewY©Z GjvKvq cybivq b`x fvOb Zxeª AvKvi aviY K‡i Ges µgvš^‡q 2014 mvj ch©šÍ eb¨vKvjxb 2(`yB)wU As‡k †gvU 750.00 wgUvi b`x Zxi msi¶Y KvR fvOb KewjZ n‡q b`x M‡f© wejxb n‡q‡Q| eZ©gv‡b gnv moK †_‡K b`x gvÎ 100.00 wgUvi `~‡i i‡q‡Q| µgvš^‡q b`x †mZz msjMœ gnv mo‡Ki w`‡K AMÖmi n‡”Q| fvOb Ae¨vnZ _vK‡j AvMvgx el©v †gŠmy‡g ¶q¶wZi gvÎv AviI e„w× †c‡Z cv‡i| nvRx kixqvZDjøvn †mZz msjMœ gnvmoK b`x fvO‡b ¶wZMª¯’ n‡j fv½v-KvIovKvw›`-gvIqv-XvKv RvZxq gnvmo‡K PjvPjKvix `w¶Y-cwðg AÂ‡ji 21wU †Rjvi mv‡_ ivRavbx XvKvi moK †hvMv‡hvM wew”Qbœ nIqvi AvksKv i‡q‡Q weavq cÖKíwU ev¯Íevqb Kiv Riæix|
4| cÖK‡íi D‡Ïk¨
t 

· wbg©vYvaxb cÙv †mZzi G‡cÖvP †iv‡W Aew¯’Z nvRx kixqvZDjøvn †mZz b`x fvOb ‡_‡K i¶v|
· XvKv-gvIqv-Lyjbv RvZxq gnvmoKwU b`x fvO‡bi nvZ †_‡K  i¶vc~e©K †`‡ki `w¶Y-cwðg AÂ‡ji 21wU †Rjvi mv‡_ ivRavbx XvKvi †hvMv‡hvM e¨e¯’v Ae¨vnZ ivLv|
· b`x fv½‡bi nvZ †_‡K Rbmvavi‡Yi Rvb-gv‡ji myi¶v wbwðZKiY|
· GjvKvi RbM‡Yi Av_© mvgvwRK Ae¯’vi Dbœqb mvab Kiv|
5|
cÖKí GjvKv
t
	wbevPbx GjvKv
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv

	218 gv`vixcyi-1
	XvKv
	gv`vixcyi
	wkePi


6|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q
t

jÿ UvKvq
	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j
	25 A‡±vei, 2016
	5459.26
	- 
	5459.26

	1g ms‡kvabx 
	-
	-
	-
	6273.48


7|
cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj t


	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j
	01 RyjvB, 2016
	30 Ryb, 2019

	1g ms‡kvabx
	RyjvB, 2016
	30 Ryb, 2019


8| cÖK‡íi cÖavb A½mg~n t


jÿ UvKvq
	µwgK
	cÖavb A½mg~n (wWwcwc Abyhvqx)
	cwigvb
	cÖv°wjZ e¨q

	1
	ivR¯^, ‡givgZ, i¶bv‡e¶b Ges c~be©vmb t
	‡_vK
	46.00

	2
	hvbevnb I †gwkbvwiR hš¿cvwZ 
	1wU
	72.00

	3
	Avwoqvj Lvu b`x Wvb Zxi msi¶Y KvR 
	1.590 wKtwgt
	5834.05

	4
	Avwoqvj Lvu b`x †WªwRs (229635 Nt wgt) 
	1.00 wKtwgt
	305.43

	5
	Ab¨vb¨ 
	
	16.00

	
	‡gvUt 
	
	6273.48


9|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t

jÿ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	 †gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	RyjvB, 2018
	3524.15
	-
	3524.15
	69.50

	Rvbyqvwi, 2019
	4779.15
	-
	4779.15
	84.50

	AMÖMwZ
	1255.00
	
	1255.00
	15.00


10|  
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eQi Iqvix eivÏ I cÖvß eivÏ t



   j¶ UvKvq

	A_©-eQi
	wWwcwc Abyhvqx eivÏ
	cÖvß eivÏ

	2016-17
	1596.40
	387.94

	2017-18
	2671.50
	2000.00

	2018-19
	1750.00
	1750.00

	‡gvU
	6017.90
	4137.94


11|
ev¯Íevqb mgm¨v t
cÖ‡hvR¨ b‡n|

12|
m¤¢ve¨ mgvavb t

cÖ‡hvR¨ b‡n|
cÖKí GjvKv
[image: image1.png]Latitude: 23.38543 Longitude: 90.11702






[image: image2]






228
51-28 Avwoqvj Lvu b`xi fvsMb n‡Z nvRx kwiqZDjøvn †mZz msjMœ XvKv-gvIqv-fvsMv-Lyjbv RvZxq gnvmoK i¶v cÖKí
227
51-28 Avwoqvj Lvu b`xi fvsMb n‡Z nvRx kwiqZDjøvn †mZz msjMœ XvKv-gvIqv-fvsMv-Lyjbv RvZxq gnvmoK i¶v cÖKí

[image: image3.png]9010 8020 €|

MADARIPUR DISTRICT
s

s o

2
MUNSHIGANS 2"




