cÖKí mvims‡ÿc
1|
cÖK‡íi bvg
t
ewikvj †Rjvi mvZjv evMav cÖK‡íi †cvìvi c~be©vmb
2|
(K) gš¿Yvjq
t
cvwb m¤ú` gš¿Yvjq


(L) ms¯’v
t
evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev)

3| cÖK‡íi cUf~wg
t 

cÖKíwU ewikvj †Rjvi  Av‰MjSvov I DwRicyi Dc†Rjvq Aew¯’Z| cÖKí GjvKvaxb †ekxi fvM Rwg mvZjv-evMav we‡ji AšÍM©Z wbPz mgZj f~wg Ges cÖKí GjvKvwU PZz©w`‡K b`x Øviv †ewóZ| Bnv‡Z PZyw`©‡Ki b`x n‡Z †Rvqv‡ii cvwb,  Avcwóªg n‡Z Avmv  eb¨vi cvwb Ges el©v †gŠmy‡gi e„wói cvwbi cÖfv‡e  cÖKí GjvKv erm‡ii AwaKvsk mgq 2-8Õ dzU ch©šÍ cvwb‡Z Zwj‡q _vKvq Pvlvev` Kivq Amyweav nZ| GgZve¯’vq eb¨v wbqš¿b, wb¯‹kb I †mP myweav cÖ`v‡bi Rb¨ AvB,wW,G mvnvh¨ I wRIwe Gi mnvqZvq 1972-73Bs   mv‡j cÖKíwU ïiy n‡q 1985-86Bs  mv‡j †kl mgvß nq|

4| cÖK‡íi D‡Ïk¨ I †hŠw³KZv t 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ wb¤œiƒct

20.00 wKtwgt b`x euva †givgZ Ges 51.00 wKtwgt Lvj cybt Lbb KvR ev¯Íevq‡bi gva¨‡g DwRicyi I Av‰MjSvov Dc‡Rjvi †cvìvi bs-1, 2 I 3 Gi c~b©evmb Gi gva¨‡g bxU 21468.00 †nt GjvKvq †mP myweav cÖ`vb K‡i dmj Drcv`b e„w× Kiv|

cÖK‡íi †hŠw³KZv wb¤œiƒct

· cÖKíwU ewikvj †Rjvi  Av‰MjSvov I DwRicyi Dc†Rjvq Aew¯’Z|

· cÖKí GjvKvaxb †ekxi fvM Rwg mvZjv-evMav we‡ji AšÍM©Z wbPz mgZj f~wg Ges cÖKí GjvKvwU PZz©w`‡K b`x Øviv †ewóZ|

· Bnv‡Z PZyw`©‡Ki b`x n‡Z †Rvqv‡ii cvwb,  Avcwóªg n‡Z Avmv  eb¨vi cvwb Ges el©v †gŠmy‡gi e„wói cvwbi cÖfv‡e  cÖKí GjvKv erm‡ii AwaKvsk mgq 2-8Õ dzU ch©šÍ cvwb‡Z Zwj‡q _vKvq Pvlvev` Kivq Amyweav nZ| 

· GgZve¯’vq eb¨v wbqš¿b, wb¯‹kb I †mP myweav cÖ`v‡bi Rb¨ AvB,wW,G mvnvh¨ I wRIwe Gi mnvqZvq 1972-73Bs   mv‡j cÖKíwU ïiy n‡q 1985-86Bs  mv‡j †kl mgvß nq|

5|
cÖKí GjvKv
t
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv

	ewikvj
	ewikvj
	‡MŠib`x, DwRicyi


6|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q
t

j¶ UvKvq
	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j
	A‡±vei, 2017 wLªt|
	3463.74
	-
	3463.74


7|
cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj t


	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j
	A‡±vei 2017 
	Ryb 2020


8| cÖK‡íi cÖavb A½mg~n t


jÿ UvKvq
	µwgK
	cÖavb A½mg~n (wWwcwc Abyhvqx)
	cwigvb
	cÖv°wjZ e¨q

	1
	euva †givgZ                  
	   20.00 wKt wgt
	345.35

	2
	†i¸‡jUi †givgZ
	13.00 wU             
	664.28

	3
	Lvj cybt Lbb               
	51.00 wKtwgt        
	1639.21

	4
	†mP AeKvVv‡gv c~btwbg©vb   
	24 wU                 
	733.40


9|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t

jÿ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	 †gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	Ryb, 2018
	13.35
	-
	13.35
	0.39

	Rvbyqvwi, 2019
	13.35
	-
	13.35
	0.39

	AMÖMwZ
	0.00
	
	0.00
	0.00


10|  
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eQi Iqvix eivÏ I cÖvß eivÏ t
j¶ UvKvq
	A_©eQi
	wRIwe

(ˆe‡`wkK gy`ªv)
	ms¯’vi wbR¯^ A_©

(ˆe‡`wkK gy`ªv)
	Ab¨vb¨


	‡gvU 

(ˆe‡`wkK gy`ªv)

	2017-18
	648.15
	-
	-
	648.15

	2018-19
	2.72.48
	-
	-
	2.72.48

	2019-20
	743.11
	-
	-
	743.11

	†gvU =
	3463.74
	-
	-
	3463.74


11| GK bR‡i mvZjv evM`v cÖKí t 
[image: image1.png]qFF I RAASERVGAS O RIEEY
(5T BIT)

CATTE MR-

CIRIA MR-R

AT -9

¢00.00

0N

@a5.%0

) It frEe St 3 ¢ R0.00 fRefs

<) =T @eton i ¢ it

) O 0 i ¢ wefs

X) @feig T ¢ 8ft

) I 1 frarae < i ¢ sv.eo fsfie

<) fFe @ewna A ¢ s 559%-90R
) G5 TS i ¢ Soofs SBUe-reR
¥) @& 75T 8 vfe

%) I a9 0 8 sv.se Refir,

Q) T et Ffi ¢ oft

) o6 ZeEn N3 3 206

¥) @R f{fe eoft

J) G Sres 8
SUR0 FF6T

D)) %W
35059 @FoH
F) (5 SRe 3
33958 @FoT
<) N6 SRS
by FI6F

F) 6 oRres 8
SuR0 @FGF
) 6 wEes
395 IO




11|  
me©‡kl AMÖMwZ t


Bb‡jU Ges AvDU‡j‡Ui cÖv°jb cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q, Lye kxNªB `icÎ Avnevb n‡e| bKkv mv‡K©j-2 G Lvj Ges †i¸‡jUi †givgZ Kv‡Ri bKkv cÖwµqvaxb i‡q‡Q| †eox evua Ges Bb‡Uj wbg©vb Gi bKkv cvIqv wMqv‡Q, cÖv°jb cÖ¯‘Z cÖwµqvaxb|  b‡f¤^i/2018 gv‡mi gvwmK ch©v‡jvPbv& mfvq wm×všÍ Abyhvqx Aewkó c¨v‡KR mg~‡ni mv‡f© mgvwß c~e©K bKkv DcvË cÖ‡qvRbxq bKkv cÖbq‡bi wbwgË bKkv mv‡K©j-2 G †cÖib Kiv n‡q‡Q| †gvU 12wU c¨v‡K‡Ri g‡a¨ 01wU c¨v‡K‡Ri KvR Pjgvb i‡q‡Q| evKx 11wU c¨v‡K‡Ri KvR PjwZ gv‡mB `icÎ Avnevb Kiv n‡e g‡g© Avkv Kiv hvq|  

[image: image2]
†cvìvi bs-1 Gi ÿwZMÖ¯’ mxgvifv½v ¯øyB‡mi Ae¯’v|

[image: image3]
†cvìvi bs-1 G `xN©w`b a‡i cybtLbb bv Kivi d‡i ï®‹ †gŠmy‡g mxgvifv½v Lv‡ji Ae¯’v| 


[image: image4]
¸Mj g¨v‡c c«K‡íi Kv‡Ri Ae¯’vb

[image: image5]
Location Map
256
 58-107 ewikvj †Rjvi mvZjv evMav cÖK‡íi †cvìvi c~be©vmb
255
58-107 ewikvj †Rjvi mvZjv evMav cÖK‡íi †cvìvi c~be©vmb

[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]SKotalipara

obarpar

Banadur Para

ONJ DISTRICT e

POLDER 1

&lngipara POLDER2

RISAL DISTRICT Dhamura

POLDER 3

‘Bisharkandi Union

2016019 aiGiove

520160 iaicIcbe

SMalikhali Union Image © 2016 CNES | AstEA) )
2016 Gogle

& [}
% Imogery Date: 1/28/2017  22°54'14.13,N 90°03'26.142€ elevp1d it eye ot 17.94 mi )



[image: image9.png]


